Протокол 10/8

заседания инвестиционного совета

при администрации Брянской области

г. Брянск                                                                                    21 декабря 2010 года

### Председательствовал:  Касацкий Александр Иванович – вице-губернатор области,                                                                председатель   совета

Присутствовали:

| Локтикова Елена Ивановна | – заместитель Губернатора - начальник финансового управления Брянской области, заместитель председателя совета |
| --- | --- |
| Иванов Виктор Иванович | – врио директора департамента экономического развития Брянской области, секретарь совета |
| члены совета: |  |
| Горшков Александр Сергеевич | – врио заместителя Губернатора Брянской области; |
| Полещенко Дмитрий Александрович | – начальник управления имущественных отношений Брянской области |
| Шитов Григорий Петрович | – врио начальника управления лесами Брянской области |
| Толстых Алексей Юрьевич | – директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области |
| Скачков Евгений Владимирович | – начальник управления архитектуры и градостроительства Брянской области |
| Мешков Александр Николаевич | – зам. директора департамента по строительству Брянской области |
| Калинин Николай Егорович | - зам. директора департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области |
| Стрижаков Дмитрий Валерьевич | - зам. главы Брянской городской администрации по экономической политике, финансам и поддержке предпринимательства |
| Щуцкий Адам Александрович | – врио главного архитектора г. Брянска |
| Казурин Андрей Александрович | – начальник отдела управления по работе с территориями администрации области |
| Наумова Дина Викторовна | – главный специалист отдела инвестиционных программ и проектов департамента экономического развития Брянской области |
| Бадырханов Бийгиши Мухтарович | - депутат Брянской областной Думы |
| Панкратов Игорь Евгеньевич | - депутат Брянской областной Думы |
| Рогачев Валерий Степанович | – руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области |

Приглашенные:

| Мереняева Елена Васильевна | - зам. генерального директора ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» |
| --- | --- |
| Танич Виктор Александрович | - генеральный директор ЗАО «Пролетарий» |
| Калиничев Виктор Павлович | - зам. финансового директора по бюджетированию ЗАО «Пролетарий» |
| Филин Алексей Леонидович | - генеральный директор ЗАО «Клинцовский силикатный завод» |
| Веремьев Сергей Николаевич | - генеральный директор ОАО «Брянский молочный комбинат» |
| Забелин Сергей Анатольевич | - генеральный директор ООО «Брянская бумажная фабрика» |
| Дикарева Тамара Петровна | - главный бухгалтер ООО «Брянская бумажная фабрика» |

Повестка дня:

1. Согласование инвестиционных проектов для предоставления в 2011 году льгот по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций, зачисляемым в областной бюджет, следующим предприятиям (докл. В.И. Иванов):

- ЗАО «Клинцовский силикатный завод»;

- ЗАО «Пролетарий»;

- ОАО «Ивотстекло»;

- ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат»;

- ООО «Брянская бумажная фабрика»;

- ОАО «Брянский молочный комбинат».

1. Согласование инвестиционных проектов для предоставления в 2011 году льгот по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций, зачисляемым в областной бюджет, ЗАО «Клинцовский силикатный завод»,  ЗАО «Пролетарий», ОАО «Ивотстекло»,                               ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат»,                                                 ОАО «Брянский молочный комбинат», ООО «Брянская бумажная фабрика»

(Касацкий,  Локтикова, Горшков, Полещенко, Иванов, Мереняева, Танич, Филин, Забелин, Веремьев)

Заслушав и обсудив информацию вице-губернатора Касацкого А.И.,  руководителей предприятий, претендующих на получение налоговых льгот                       в 2011 году, совет отмечает.

В Законе Брянской области «Об областном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» предусмотрена сумма выпадающих доходов областного бюджета на 2011 год в размере 225,4 млн. рублей.

Инвестиционный совет на заседании 14 декабря 2010 года согласовал инвестиционные проекты 17 предприятий для предоставления в 2011 году налоговых льгот в доле, зачисляемой в областной бюджет, на сумму 151 096 тыс. рублей.

ОАО "Клинцовский силикатный завод" получает государственную поддержку по проекту с 2010 года, хотя фактически предприятие проект реализует с 2009 года и планирует завершить его реализацию в 2013 году.

За период 2009-2010 годы планировалось освоить инвестиции в объеме               277 978 тыс. рублей, фактически с 2009 года и по итогам 11 месяцев 2010 года освоено 198 996 тыс. рублей (т.е. освоено 71,2 процента); уплачено налогов во все уровни бюджетов за 2009 и 11 месяцев 2010 года  71 023 тыс. рублей, по плану             135 382 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет факт 25 748 тыс. рублей, план 58 552 тыс. рублей; получено льгот в 2010 году 1 635 тыс. рублей при плане 15 996 тыс. рублей; создано 21 рабочее место по завершению проекта должно быть                     82 места. Средняя численность работающих  в 2010 году составила 454 человека, средняя заработная плата составляет 13 878 рублей.

ОАО "Ивотстекло" реализует инвестиционный проект с 2010 года и предусматривает завершить его реализацию в 2014 году. Предприятие планировало освоить в 2010 году весь объем инвестиций (143 825 тыс. рублей), фактически за  11 месяцев 2010 года освоено 16 054 тыс. рублей (11 процентов); уплачено налогов и сборов во все уровни бюджетов 22 592 тыс. рублей при годовом плане 25 185 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет за 11 месяцев уплачено 3 809 тыс. рублей при годовом плане 4 296 тыс. рублей; льготы по налогам в 2010 году предприятию не предоставлялись. По итогам 11 месяцев 2010 года создано планируемое количество рабочих мест (71 место). Среднесписочная численность составляет 621 человек и средняя заработная плата по итогам 11 месяцев 2010 года -9 850 рублей.

Однако предприятие до настоящего времени  не предоставило справки из налоговой инспекции по срокам согласно Закону 29-З (т.е.  на 1 апреля 2010 года). В бизнес-плане проекта нет расчетов выпадающих доходов на период реализации проекта, нет расчета бюджетной и экономической эффективности.

ЗАО "Пролетарий" предоставило уточненную справку по экономическим показателям. По результатам реализации проекта за период 2006-2010 годы все показатели, обозначенные в бизнес-плане, выполнены. Объем инвестиций 418,4 тыс. рублей освоен; уплачено налогов во все уровни бюджетной системы 879,2 тыс. рублей при плане 777,1 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет 244,7 тыс. рублей (план 213,5 тыс. рублей); получено льгот по налогам 52,9 тыс. рублей (план 73,6 тыс. рублей); количество рабочих мест созданных за счет реализации инвестиционного проекта 32 места (план 32 места).

В целом по предприятию средняя численность работающих в 2010 году составляет 1 193 человек, в 2006 году была 1 212 человек, средняя заработная плата в 2010 году -13 648 рублей (в 2006 году 7 409 рублей).

Предприятие предоставило пакет документов на получение льгот по новому инвестиционному проекту, который будет реализовываться 2011-2015 годы. Планируется освоить инвестиций в объеме 650 млн. рублей, создать 50 рабочих мест.

К рассмотрению инвестиционному совету предложен инвестиционный проект ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» «Строительство свиноводческого комплекса на 2500 свиноматок в Выгоничском районе Брянской области» со сроком реализации 2011-2021 гг. Общий объем инвестиций – 1,2 млрд. рублей.  Выпадающие доходы областного бюджета по проекту на 2011 год составляют 25,6 млн. рублей. Реализация проекта будет осуществляться на территории Выгоничского района, предположительно будет создано 60 рабочих мест   рабочих мест.

В инвестиционном проекте ООО "БМПК" отсутствуют:

- план-график реализации инвестиционных мероприятий,

- график финансирования проекта,

- прогнозный расчет налоговых льгот на период реализации проекта,

- расчеты экономической и бюджетной эффективности.

ОАО "Брянский молочный комбинат" реализует проект с 2009 года. Объем инвестиций по проекту 6947 тыс. рублей, освоено 5140 тыс. рублей; уплачено налогов за 9 месяцев 2010 год 59343 тыс. рублей при плане 69370 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет 3620 тыс. рублей при плане 1949 тыс. рублей; получено льгот за 9 месяцев 2010 года 3258 тыс. рублей при плане 5403 тыс. рублей. Создано 8 рабочих мест (план 6 мест). Средняя численность работающих по итогам 9 месяцев 2010 года 311 человек (план 358 человек), средняя заработная плата 14200 рублей.

По справке из налоговой службы от 16 июля 2010 года предприятие имеет задолженность по пеням,  налоговым санкциям и сборам.

Однако по информации ОАО "Брянский молочный комбинат" данная задолженность не являлась просроченной задолженностью. Вся сумма задолженности эта текущая задолженность, которая должна была быть оплачена предприятием в течение 10-15 дней.

В настоящее время данная текущая задолженность предприятием погашена (платежные поручения приложены).

ООО «Брянская бумажная фабрика» по инвестиционному проекту «Модернизация и расширение бумажного производства в ООО «Брянская бумажная фабрика» у предприятия по состоянию на 1 апреля 2010 года имело неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов и пеней в т.ч.: пени – 1 692 439,4 руб., налоговые санкции – 144 659,7 руб.

В настоящее время ООО «Брянская бумажная фабрика» предоставило решение Арбитражного суда Брянской области от 21 декабря 2010 года, в котором заявленные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4                   по Брянской  области требования о взыскании с общества с ограниченной ответственность «Брянская бумажная фабрика» задолженности оставить без удовлетворения.

Решили:

По первому вопросу:

  - Предоставить  в 2011 году льготы по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций, зачисляемым в областной бюджет следующим предприятиям:

- ЗАО Клинцовский силикатный завод»

Голосовали:   за – единогласно

- ЗАО «Пролетарий»

Голосовали:   за – единогласно

- ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» с условием доработки инвестиционного проекта

Голосовали:   за – единогласно

- ОАО «Брянский молочный комбинат»

Голосовали:   за – единогласно

- ООО «Брянская бумажная фабрика»

Голосовали:   за – единогласно

  - Отказать в предоставлении  в 2011 году льгот по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций, зачисляемым в областной бюджет,  следующим предприятиям:

- ОАО «Ивотстекло» - в связи отсутствием справки из налогового органа              об отсутствии недоимки по налогам в бюджеты всех уровней.

1.3. Согласовать следующие инвестиционные проекты предприятий, для предоставления в 2011 году налоговых льгот в доле, зачисляемой в областной бюджет:

| № п/п | Наименование предприятия, инвестиционный проект | Суммы выпадающих доходов в доле областного бюджета на 2011 год, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по налогу на имущество 100% | по налогу на прибыль 4,5% | ИТОГО |  |
| 1 | ЗАО «Клинцовский силикатный завод» «Расширение производства в ЗАО «Клинцовский силикатный завод» - освоение выпуска блоков из ячеистого бетона (газосиликата)" | 5 695 | 11 612 | 17 307 |  |
| 2 | ЗАО "Пролетарий" "Реконструкция КДМ №5 и модернизация цеха №1 для расширения производства картонов" | 8 588 | 14 396 | 22 984 |  |
| 3 | ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» «Строительство свиноводческого комплекса на 2500 свиноматок в Выгоничском районе Брянской области» | 24 200 | 1 421 | 25 621 |  |
| 4 | ОАО «Брянский молочный комбинат» «Производство цельномолочной продукции в упаковке «финпак» на современном высокотехнологическом оборудовании на ОАО «Брянский молочный комбинат» | 2 992 | - | 2 992 |  |
| 5 | ООО «Брянская бумажная фабрика» «Модернизация и расширение бумажного производства в ООО «Брянская бумажная фабрика» | 1 985 | 2 025 | 4 010 |  |
|  | ИТОГО | 43 460 | 29 454 | 72 914 |  |

Голосовали:   за – единогласно

1.4. Предприятиям, получающим в 2011 году льготы по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций, зачисляемым в областной бюджет, ежеквартально предоставлять в департамент экономического развития Брянской области отчет о ходе реализации инвестиционных проектов.

Голосовали:   за – единогласно

1.5. Департаменту экономического развития Брянской области при анализе хода реализации инвестиционных проектов, по которым предоставляются налоговые льготы, учитывать сохранение численности работающих, рост заработной платы, рост налоговых поступлений в областной бюджет.

Голосовали:   за – единогласно

Вице-губернатор,

председатель инвестиционного

совета при администрации области                                             А.И. Касацкий

Исп. Иванов В.И.

743030