Протокол 12/6

заседания инвестиционного совета

при администрации области

г. Брянск                                                                                6 декабря 2012 года

| Председательствовал: Касацкий Александр Иванович – вице-губернатор Брянской области, председатель совета |  |
| --- | --- |
| Присутствовали: |  |

| Сафонов Г.С. | - врио директора департамента экономического развития Брянской области, секретарь совета |
| --- | --- |
| Бугаев А.П. | - заместитель председателя Брянской областной Думы |
| Лучкин Н.С. | - председатель комитета Брянской областной Думы по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности |
| Петушкова Г.В. | - заместитель начальника финансового управления Брянской области |
| Полещенко Д.А. | - начальник управления имущественных отношений Брянской области |
| Мешков А.Н. | - врио директора департамента строительства и архитектуры Брянской области |
| Сомова Н.А. | - начальник управления культуры Брянской области |
| Казорин А.А. | - заместитель начальника управления по работе с территориями администрации Брянской области |
| Карпекин А.Г. | - заместитель начальника управления лесами Брянской области |
| Горбатко А.Д. | - заместитель директора департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области |
| Морозова С.М. | - начальник отдела департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области |
| Кравцов Д.Н. | - заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области |
| Наумова Д.В. | - главный консультант отдела инвестиционных программ, проектов и нанотехнологий департамента экономического развития Брянской области |
| Азаров А.А. | - главный архитектор г. Брянска |
| Маркелов А.А. | - заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Брянской области |
| Рогачев В.С. | - руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области |
| Шалыгин Г.М. | - генеральный директор исполнительной дирекции Брянской областной ассоциации промышленных и коммерческих предприятий (работодателей) |

Приглашенные:

| Мешкова Л.М. | - заместитель директора, начальник отдела департамента экономического развития Брянской области |
| --- | --- |
| Подобедов М.А. | - заместитель председателя Брянской областной Думы |
| Медведь И.В. | - председатель постоянного комитета Брянской областной Думы по аграрной политике и природопользованию |
| Евсеев В.В. | - глава администрации Трубчевского муниципального района |
| Сиротенко С.А. | - директор ООО «Трубчевский ДОЗ» |
| Кучук Е.А. | - представитель инвестора ООО «Трубчевский ДОЗ» |
| Карапетиан А. | - президент компании Carmac Group S.r.i. |
| Филин А.Л. | - генеральный директор ООО «Клинцовский силикатный завод» |
| Мереняева Е.В. | - заместитель генерального директора ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» |
| Карякин Н.М. | - генеральный директор ЗАО «Мальцовский портландцемент» |
| Забелин С.А. | - генеральный директор ООО «Брянская бумажная фабрика» |

Повестка дня

1. О реализации инвестиционного проекта ООО «Трубчевский ДОЗ» «Организация лесозаготовок и комплексной переработки древесины                        в Брянской области в ООО «Трубчевский ДОЗ».

2. Рассмотрение вопроса неисполнения условия п. 2.1.2. договоров            об инвестировании, заключенных между администрацией Брянской области          и ЗАО «Клинцовский силикатный завод», ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат», ЗАО «Мальцовский портландцемент», ООО «Брянская бумажная фабрика».

3. Рассмотрение обращения комитета по сельскому хозяйству                       и продовольствию Брянской области об освобождении ООО «Дружба»             от платы за пользование объектами залогового фонда Брянской области.

1. О реализации инвестиционного проекта ООО «Трубчевский ДОЗ» «Организация лесозаготовок и комплексной переработки древесины                        в Брянской области в ООО «Трубчевский ДОЗ»

(Касацкий, Бугаев, Подобедов, Лучкин,Медведь,Карпекин, Петушкова, Полещенко, Евсеев, Кучук, Карапетиан )

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника управления лесами Брянской области Карпекина А.Г., совет отмечает.

Инвестиционным советом при администрации Брянской области было принято решение (протокол от 20 марта 2012 года № 12/1) отложить                  до 1 октября 2012 года направление в Министерство промышленности                и торговли Российской Федерации заявления об исключении  инвестиционного проекта ООО «Трубчевский ДОЗ» «Организация лесозаготовок и комплексной переработки древесины в Брянской области  в ООО «Трубчевский ДОЗ»  из перечня приоритетных  инвестиционных проектов в области освоения лесов.

ООО «Трубчевский ДОЗ» в срок до 1 апреля 2012 года необходимо было предоставить в управление лесами Брянской области измененную концепцию инвестиционного проекта «Организация лесозаготовок и комплексной переработки древесины в Брянской области в ООО «Трубчевский ДОЗ» с графиком реализации и план-графиком финансирования проекта с подтверждением наличия привлекаемых для реализации проекта средств.

16 ноября 2012 года комиссия в составе представителей управления лесами, департамента экономического развития и управления по работе с муниципальными образованиями в присутствии представителей ООО «Трубчевский ДОЗ» проверила с выездом на место ход реализации инвестиционного проекта ООО «Трубчевский ДОЗ».

Комиссия пришла к следующим основным выдам:

1. Инвестиционный проект в области освоения лесов ООО «Трубчевский ДОЗ» реализует с отклонениями от графика:

а) по освоению объемов инвестиций. Всего за период реализации проекта (2009 года – 9 месяцев 2012 года) в соответствии с отчетом ООО «Трубчевский ДОЗ» освоено 116,88 млн. рублей инвестиций, что составляет 41% к запланированному объему за указанный период и 31,5% к запланированному объему инвестиций за весь период реализации проекта.Таким образом, решение инвестиционного совета в этой части не выполнено.;

б) инвестпроект не выполнен по технико-экономическим показателям проекта;

в) по заготовке древесины на предоставленных в аренду лесных участков (расчетная лесосека осваивается не в полном объеме);

г) по производству, предусмотренной проектом деревообрабатывающей продукции (ассортимент производимой продукции не соответствует концепции);

д) по выполнению обязательств инвестора по договорам аренды лесных участков (не в полном объеме выполняются обязательства инвестора по выполнению лесохозяйственных мероприятий).

2. Реализация проекта предусматривалась по адресу: г. Трубчевск. В настоящее время представителями ООО «Трубчевский ДОЗ» сделано заявление о том, что проект будет реализовываться как в г. Трубчевск, так и в г. Почеп. При этом по информации управления Росреестра данный цех принадлежит другому собственнику.

3. Весь объем заготовленного круглого леса, за исключением дуба, реализуется.

4. Цель проекта – организация производства по заготовке и комплексной  переработки круглого леса, пиловочника, балансовой древесины, а также древесных отходов пока не достигается.

5. Социальные обязательства инвестор не выполняет (создано 60 рабочих мест из 265 запланированных со средней заработной платой 9173 рубля -  ниже отраслевой на 18,2%, и ниже уровня по промышленности в целом на 45,6%).

6. Решение инвестиционного совета от 20.03.2012 №12/1 и предписание управления лесами от 16.01.2012 №41 инвестором не выполнено. За 2011-2012 годы инвестором привлечено 74,58 млн. рублей из запланированных 224,92 млн. рублей, что составляет 33%. Общий объем вложенных инвестиций составляет 116,88 млн. рублей (31,5% к запланированному объему за весь период реализации инвестиционного проекта). При таких темпах реализации вызывает сомнение возможность инвестора реализовать инвестиционный проект в установленные сроки (до конца 2013 года).

В настоящее время управление лесами подало иск в арбитражный суд Брянской области иск о расторжении с ООО «Трубчевский ДОЗ» договоров аренды за невыполнение обязательств по договорам аренды лесных участков, предоставленных для реализации приоритетного инвестиционного проекта.

2. Рассмотрение вопроса неисполнения условия п. 2.1.2. договоров  об инвестировании, заключенных между администрацией Брянской области

и ЗАО «Клинцовский силикатный завод», ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат», ЗАО «Мальцовский портландцемент», ООО «Брянская бумажная фабрика»

( Касацкий, Бугаев, Сафонов,Петушкова, Филин, Мереняева, Забелин, Карякин)

Заслушав и обсудив информацию директора департамента экономического развития Брянской области Сафонова Г.С. совет отмечает.

В 2012 году было предоставлено право на получение государственной поддержки в форме налоговых льгот по налогу на имущество организаций            и понижения налоговой ставки по налогу на прибыль, подлежащих зачислению в областной бюджет, 33 предприятиям области на сумму 593,3 млн. рублей. Фактически за 9 месяцев 2012 года данным правом воспользовалось 29 предприятий.  Не воспользовались предоставленным правом 4 предприятия (ООО «Царь-мясо», ЗАО «Группа Кремний», ОАО «Чистая планета» и ООО «Томич» (есть обращения).

За 9 месяцев 2012 года 29 предприятий получили налоговые льготы               в объеме 261,5 млн. рублей, что составило 44,1 процента от планируемого годового объема налоговых льгот.

В рамках реализации инвестиционных проектов освоено инвестиций            в объеме 12,6 млрд. рублей или 73,5 процента от запланированного годового объема (план 17,1 млрд. рублей), создано 1266 рабочих мест.

Во все уровни бюджетов предприятиями уплачено налогов 2 481,6 млн. рублей, в том числе в областной бюджет  перечислено - 899,9 млн. рублей.  Объем выручки составил  25,4 млрд. рублей.

В соответствии с пунктом 2.1.2. Договора предприятия обязаны были проиндексировать оплату труда работников на значение регионального индекса потребительских цен на товары и платные услуги за предшествующий год (на 9,2 процента) не позднее 1 октября текущего года.

В результате анализа предоставленной 29 предприятиями отчетной информации   4 из них не проиндексировали оплату труда работников, в том числе:

| Наименование предприятие | Среднемесячная заработная плата, руб. |  | Индексация, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год | 9 мес. 2012 год |  |
| ЗАО «Клинцовский силикатный завод» | 15 644 | 16 394 | 4,8 |
| ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» | 19 546 | 20 731 | 6,1 |
| ЗАО «Мальцовский портландцемент» | 19 334 | 20 527 | 6,2 |
| ООО «Брянская бумажная фабрика» | 16 181 | 15 410 | снижение на 4,8% |

Департаментом экономического развития Брянской области были направлены уведомления в адрес предприятий о неисполнении условий пункта 2.1.2. Договора.

Руководители ЗАО «Клинцовский  силикатный завод», ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат», ЗАО «Мальцовский портландцемент»,  ООО «Брянская бумажная фабрика» заверили инвестиционный совет о выполнении в 2012 году пункта 2.1.2. договора об инвестировании в части индексации оплаты труда работников на значение регионального индекса потребительских цен на товары и платные услуги за предшествующий год (на 9,2 процента).

3. Рассмотрение обращения комитета по сельскому хозяйству                       и продовольствию Брянской области об освобождении ООО «Дружба»             от платы за пользование объектами залогового фонда Брянской области

( Бугаев, Кравцов, Полещенко, Петушкова )

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Кравцова Д.Н., совет отмечает.

В 2012 году по результатам проведенного конкурса инвестиционных (инновационных) проектов на предоставление права использования объектов залогового фонда Брянской области инвестиционный проект ООО «Дружба» «Строительство двух свиноводческих комплексов на 50 тыс. голов в год каждый; строительство мясохладобойни с пунктом первичной переработки сельскохозяйственных животных, производительностью 200 голов/час, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции в Брянской районе Брянской области. Приобретение оборудования, сельскохозяйственной техники, транспорта» признан одним из победителей.

Распоряжением администрации Брянской области от 1 ноября 2012 года № 1269-р «О предоставлении объектов, относящихся к собственности Брянской области и находящихся в составе залогового фонда Брянской области, в установленном законом порядке в залог открытому акционерному обществу «Сбербанк России» под обеспечение кредитных обязательств общества с ограниченной ответственностью «Дружба»  последнему предоставлено имущество стоимостью 192,9 млн. рублей.

Для реализации данного проекта в 2012-2013 гг. будут вложены инвестиции в сумме 3562 млн. рублей, в том числе собственные 712 млн. рублей. Срок окупаемости проекта 5 лет, налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 162,3 млн. рублей в год. Реализация проекта позволит создать 500 новых рабочих мест (50 человек на свинокомплексе и 450 на мясохладобойне).

Решили:

По первому вопросу:

  - В связи с отклонениями от графика по освоению инвестиций; технико-экономическим показателям проекта (выручка, уплата налогов во все уровни бюджетов, срок окупаемости проекта); по заготовке древесины на лесных участках, предоставленных в аренду; по производству деревообрабатывающей продукции, предусмотренной проектом; по выполнению обязательств инвестора по договорам аренды лесных участков; по выполнению календарного плана-графика  финансирования проекта признать реализацию инвестиционного проекта «Организация лесозаготовок и комплексной переработки древесины в Брянской области в ООО «Трубчевский ДОЗ» неудовлетворительной.

1.2. ООО «Трубчевский ДОЗ» в срок до 17 декабря 2012 года предоставить в уполномоченный орган в области освоения лесов - управление лесами Брянской области следующие документы:

- документальное подтверждение Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о согласовании внесения изменений в  концепцию инвестиционного проекта «Организация лесозаготовок и комплексной переработки древесины в Брянской области в ООО «Трубчевский ДОЗ»;

- решение кредитного комитета ООО  КБ «ВЕГА-БАНК» об открытии кредитной линии на реализацию вышеуказанного проекта;

- подтверждающие наличие утвержденной проектно-сметной документации на строительство завода;

- бухгалтерскую отчетность за период 2009-2012 годы.

Голосовали:        за - 14

против – 3

По второму вопросу:

2.1. ЗАО «Клинцовский  силикатный завод», ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат», ЗАО «Мальцовский портландцемент»,  ООО «Брянская бумажная фабрика» предоставить в департамент экономического развития Брянской области документы, подтверждающие индексацию в 2012 году оплаты труда работников на значение регионального индекса потребительских цен на товары и платные услуги за предшествующий год (на 9,2 процента).

2.2.  В случае невыполнения вышеуказанного пункта вынести на рассмотрение инвестиционного совета вопрос о расторжении договоров об инвестировании.

Голосовали:   за – единогласно

По третьему вопросу:

  - Поддержать предложения комитета по сельскому хозяйству                               и продовольствию Брянской области об освобождении с 1 января 2013 года ООО «Дружба» от платы за пользование объектами залогового фонда Брянской области.

  - Поручить комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области подготовить распоряжение администрации области об освобождении с 1 января 2013 года ООО «Дружба» от платы за пользование объектами залогового фонда Брянской области.

Голосовали:   за – единогласно

Вице-губернатор,

председатель инвестиционного

совета при администрации области                                             А.И. Касацкий

Исп. Мешкова Л.В.

74-40-79