Протокол №11/8

инвестиционного совета

при администрации Брянской области

г. Брянск								26 мая 2011 года

### Председательствовал:  – Касацкий А.И. – вице-губернатор области,

### председатель    совета

Присутствовали:

члены совета

| Горшков А. С. | - врио заместителя губернатора Брянской области |
| --- | --- |
| Дриго М.Ф. | - директор департамента экономического развития Брянской области, секретарь совета |
| Полещенко Д.А. | – начальник управления имущественных отношений Брянской области |
| Бабась А.А. | - первый заместитель начальника финансового управления Брянской области |
| Казорин А.А. | начальник отдела управления по работе с территориями администрации области |
| Ященко С.И. | - директор департамента по строительству и архитектуры Брянской области |
| Боровик И.Н. | - директор департамента по промышленности, транспорту и связи Брянской области |
| Рогачев В.С. | - руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области |
| Шматов П.В. | - начальник отдела управления лесами Брянской области |
| Сердюк Н.Е. | - начальник отдела департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области |
| Петровская Н.П. | - главный консультант управления культуры Брянской области |
| Наумова Д.В. | - главный специалист отдела инвестиционных программ, проектов и нанотехнологий департамента экономического развития Брянской области |
| Лучкин Н.С. | - председатель комитета Брянской областной Думы по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности |
| Панкратов И.Е. | - депутат Брянской областной Думы |
| Щуцкий А.А. | - врио главного архитектора г. Брянска |
| Анищенко Г.Н. | - председатель комитета по экономической политике, финансам и поддержке предпринимательства Брянской городской администрации |
| Шалыгин Г.М. | - генеральный директор исполнительной дирекции Брянской областной ассоциации промышленных и коммерческих предприятий (работодателей) |

Приглашенные:

| Дубов В.В. | - директор ООО «Диапазон» |
| --- | --- |
| Вартанян Г.Г. | - генеральный директор ООО «ЛогоБрянск» |
| Буренков М.И. | - директор ООО «Стандарт Резерв» |

Повестка дня

- Исполнение договоров аренды находящихся в областной собственности  земельных  участков   (докл. Д.А. Полещенко):

- площадь 37 477 кв.м., расположенный по адресу: г. Брянск, Володарский район, ул. Речная, кадастровый номер 32:28:023009:0015, договор № 41870 до 01.06.2011 г. (содокл. директор ООО «Диапазон» В.В. Дубов);

- площадь 102 152 кв.м., расположенный по адресу: г. Брянск, Фокинский район, Северо-восточная промзона, кадастровый номер 32:28:041502:0015, договор № 789 до 17.06.2011 г. (содокл. генеральный директор ООО «ЛогоБрянск»  Г.Г. Вартанян).

- Внесение изменений в п. 10 раздела III инвестиционного соглашения в отношении объекта социально-культурного назначения кинотеатра «Родина» от 29.08.2008 г. (докл. Д.А. Полещенко).

1. Исполнение договоров аренды находящихся в областной собственности  земельных  участков:

- площадь 37 477 кв.м., расположенный по адресу: г. Брянск, Володарский район, ул. Речная, кадастровый номер 32:28:023009:0015, договор № 41870 до 01.06.2011 г.;

- площадь 102 152 кв.м., расположенный по адресу: г. Брянск, Фокинский район, Северо-восточная промзона, кадастровый номер 32:28:041502:0015, договор № 789 до 17.06.2011 г.___________________________________________

(Касацкий, Полещенко, Гошков, Лучкин, Панкратов, Щуцкий, Дубов, Вартанян)

Заслушав и обсудив информацию начальника управления имущественных отношений Брянской области Д.А. Полещенко совет отмечает.

16 мая 2008 года управлением имущественных отношений Брянской области был заключен с ООО «Диапазон» договор аренды земельного участка (г. Брянск, Володарский район, ул. Речная) для использования в целях строительства многофункционального автомобильно-транспортного комплекса. Срок аренды участка (3 года) истекает 31.05.2011 г. Управлением имущественных отношений Брянской области была создана комиссия по контролю за реализацией договоров аренды, которая провела проверку с выездом на место. Комиссией отмечено, что  ООО «Диапазон» в настоящее время не приступил к строительству многофункционального автомобильно-транспортного комплекса.  По информации  директора ООО «Диапазон» Дубова В.В. в 2010 году получен градостроительный план, в мае 2011 года  получено разрешение на строительство первой очереди комплекса (парковка). В настоящее время на согласовании находится проект по строительству автозаправочной станции. Совет отмечает, что инвестиционный контракт по строительству многофункционального автомобильно-транспортного комплекса, заключенный управлением имущественных отношений с ООО «Диапазон» не исполняется.

Поступили два предложения:

1. Не продлевать договор аренды земельного участка (г. Брянск, Володарский район, ул. Речная)  с ООО «Диапазон». Повторно объявить и провести конкурс, направленный на строительство автовокзала на указанном участке.

2. Продлить договор аренды земельного участка (г. Брянск, Володарский район, ул. Речная)  с ООО «Диапазон».

18 июня 2008 года управлением имущественных отношений Брянской области был заключен с ООО «ЛогоБрянск» договор аренды земельного участка (г. Брянск, Фокинский район, Северо-восточная промзона) для использования в целях строительства логистического парка.

Срок аренды (3 года) истекает 17 июня 2011 года. Арендная плата вносилась ООО «ЛогоБрянск» своевременно и в полном объеме.

Комиссия по контролю за реализацией договоров аренды отмечает, что на вышеуказанном участке сделана подсыпка, частичное ограждение, планировочные работы. В настоящее время ООО «ЛогоБрянск» инвестировало в проект порядка 80 млн. рублей, до конца текущего года планируется инвестировать 100 млн. рублей.

- Внесение изменений в п. 10 раздела III инвестиционного соглашения в отношении объекта социально-культурного назначения

кинотеатра «Родина» от 29.08.2008 г.

( Касацкий, Полещенко, Бабась)

Заслушав и обсудив информацию начальника управления имущественных отношений Брянской области Д.А. Полещенко совет отмечает.

В инвестиционном соглашении в отношении объекта социально-культурного назначения кинотеатра «Родина», заключенным управлением имущественных отношений Брянской области с ООО «Стандарт Резерв» в п.10 раздела III предусмотрено, что инвестор обязан перечислить денежные средства в твердой сумме в бюджет Брянской области ежегодно в течение срока проведения реконструкции объекта инвестиционного соглашения в размере 1 100 000 рублей.

В результате закрытия кинотеатра «Родина» на реконструкцию доходы предприятия ГУП «Брянсккиновидеопрокат» резко сократились.

Управление имущественных отношений Брянской области предлагает указанный пункт изложить в следующей редакции:

«10. Инвестор обязан перечислить денежные средства в твердой сумме на расчетный счет ГУП «Брянсккиновидеопрокат» ежегодно в течение срока проведения реконструкции объекта инвестиционного соглашения в размере 1 100 000 рублей для обеспечения деятельности предприятия».

Решили:

По первому вопросу:

- Не продлевать договор аренды № 41870 от 16 мая 2008 г., заключенного управлением имущественных отношений Брянской области с ООО «Диапазон» в отношении земельного участка (площадь 37 477 кв.м., расположенный по адресу: г. Брянск, Володарский район, ул. Речная, кадастровый номер 32:28:023009:0015)  для использования в целях строительства многофункционального автомобильно-транспортного комплекса.

- Управлению имущественных отношений Брянской области повторно объявить и провести конкурс, направленный на строительство автовокзала на земельном участке по адресу: г. Брянск, Володарский район, ул. Речная.

Голосовали:                       за - 14

против - 2

воздержался - 2

- Продлить сроком на три месяца (до 17 сентября 2011 г.) договор аренды № 789 до 17.06.2011 г., заключенного управлением имущественных отношений Брянской области с ООО «ЛогоБрянск» в отношении земельного участка (площадь 102 152 кв.м., расположенный по адресу: г. Брянск, Фокинский район, Северо-восточная промзона, кадастровый номер 32:28:041502:0015) для использования в целях строительства логистического парка.

- ООО «ЛогоБрянск» ежемесячно предоставлять в управление имущественных отношений Брянской области отчет о ходе выполнения работ по строительству логистического парка.

Голосовали:          за - единогласно

По второму вопросу:

1. П. 10 инвестиционного соглашении в отношении объекта социально-культурного назначения кинотеатра «Родина», заключенного управлением имущественных отношений Брянской области с ООО «Стандарт Резерв» изложить в следующей редакции:

«10. Инвестор обязан перечислить денежные средства в твердой сумме на расчетный счет ГУП «Брянсккиновидеопрокат» ежегодно в течение срока проведения реконструкции объекта инвестиционного соглашения в размере 1 100 000 рублей для обеспечения деятельности предприятия».

Голосовали:                       за - единогласно

Вице-губернатор,

председатель инвестиционного

совета при администрации области                                             А.И. Касацкий

Дриго М.Ф.

74-20-25